# PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DETALHADO

O plano de implantação foi estruturado em cinco fases sequenciais, cobrindo desde a extração dos artefatos do Google Workspace até a publicação final e apresentação do PortfolioHUB. Cada fase descreve objetivos, ações técnicas e critérios de conclusão.

## Fase 1 – Extração e Preparação dos Artefatos

Objetivo:

Extrair a interface gráfica do Google Sites e preparar os arquivos estáticos para hospedagem.

Ações realizadas:

- Acesso ao Google Takeout com seleção exclusiva do Google Sites para exportação em formato .zip.

- Extração do arquivo compactado e identificação do arquivo HTML principal da página inicial.

- Renomeação do arquivo raiz para index.html (padrão obrigatório de indexação em servidores web).

- Configuração dos documentos do Google Workspace (Currículo no Docs e Slides de Habilidades) para acesso público via link, modo somente leitura.

## Fase 2 – Configuração do Ambiente Git e GitHub

Objetivo:

Inicializar o controle de versão e criar a infraestrutura de hospedagem no GitHub.

Ações realizadas:

- Inicialização do repositório Git local na pasta dos arquivos extraídos com o comando git init.

- Criação do repositório público projeto-bootcamp-1 no GitHub, sem inicialização remota prévia para evitar conflitos de histórico.

- Adição dos arquivos à área de staging (git add .) e realização do primeiro commit com mensagem semântica: feat: estrutura estática inicial importada do Google Sites.

- Definição da branch principal como main (git branch -M main) e envio dos arquivos ao repositório remoto (git push -u origin main).

## Fase 3 – Governança e Segurança

Objetivo:

Implementar políticas de controle de acesso e conformidade com boas práticas de segurança.

Ações realizadas:

- Adição de colaboradores (avaliadores do bootcamp) com permissão de leitura via Settings > Collaborators.

- Ativação de Branch Protection Rules na branch main, exigindo pull request antes de qualquer merge (impedindo commits diretos em produção).

- Varredura manual do código-fonte por dados sensíveis (telefones, documentos pessoais) e verificação da ativação do Secret Scanning no painel de segurança do GitHub.

- Validação da conformidade com a LGPD: remoção de dados privados do currículo, mantendo apenas canais de contato profissionais (LinkedIn e e-mail institucional).

## Fase 4 – Integração Contínua e Deploy (GitHub Pages)

Objetivo:

Publicar o PortfolioHUB em ambiente de produção e validar a integridade do sistema.

Ações realizadas:

- Ativação do GitHub Pages via Settings > Pages, com configuração de origem na branch main e pasta /root.

- Monitoramento do pipeline de build automatizado (pages-build-deployment) na aba Actions do repositório até confirmação de status verde (sucesso).

- Testes de caixa preta: navegação em todos os menus do site em janela anônima do navegador para verificar ausência de erros HTTP 404 e carregamento correto dos artefatos incorporados do Google Workspace.

- Verificação de responsividade mobile para garantir a exibição adequada em dispositivos de tela reduzida.